|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS ознака** | **Фаза** | **Почетак** | **Крај** | **Опис активности** |
| 1 | Опис пројекта | 18.08.2025. | 19.08.2025. | Упознавање са темом, дефинисање проблема и приступа. |
| 1.1 | Одређивање циљева и обима | 18.08.25. | 19.08.2025. | Утврђивање сврхе пројекта, циљева и методологије. |
| 1.2 | Идентификација релевантних података | 19.08.2025. | 20.08.2025. | Проналажење извора података о здравственим установама, саобраћају и насељима. |
| 1.3 | Прикупљање података | 20.8.2025. | 21.08.2025. | Преузимање података из отворених извора и институција. |
| 1.4 | Провера и припрема података | 20.8.2025. | 21.08.2025. | Верификација тачности и форматирање података за ГИС анализу. |
| 2 | Унос и анализа у ГИС-у | 22.08.2025. | 24.08.2025. | Рад у ГИС-у – анализа приступа здравству у руралним подручјима. |
| 2.1 | Просторна интеграција података | 22.08.2025. | 24.08.2025. | Унос података о локацијама здравствених установа, насељима и путевима. |
| 2.2 | Анализирање приступачности | 25.08.25. | 26.08.2025. | Израчунавање удаљености, временске доступности и повезаности. |
| 2.3 | Креирање неприступачних зона | 27.08.2025. | 29.08.2025. | Обележавање подручја са лошом доступношћу здравственим услугама. |
| 3 | Визуелизација и извештај | 27.08.2025. | 29.08.2025. | Припрема резултата за презентацију и писање извештаја. |
| 3.1 | Израда мапа и графичких приказа | 27.08.2025. | 29.08.2025. | Креирање тематских мапа и приказ у ГИС-у. |
| 3.2 | Писање извештаја | 29.08.2025. | 30.08.2025. | Састављање аналитичког извештаја са налазима и препорукама. |
| 3.3 | Презентација и закључак | 29.08.2025. | 30.08.2025. | Финална презентација резултата и закључака пројекта. |